Acta de Constitución

Clima Laboral Metrics

CLIENTE

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | DataflySolutions |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Encuestas de calidad |
|  | Fecha de inicio/fin | 13/08/2026 03/12/2026 |
|  | Cliente | Empresas |
|  | Patrocinador principal | Sandra Orlfelia |
|  | Jefe de Proyecto | Christian Gonzalo Soto Erices |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Christian Soto | Jefe de proyecto | TI |
| Gerald Silva | Desarrollador | TI |
| Kevin Herrera | PMO | TI |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Sandra Orfelia | Gerente TI | Gerente General |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandra Orfelia | Interno | Gerente General | DTI |
| Christian Soto | Interno | Jefe de proyecto | TI |
| Gerald Silva | Interno | Desarrollador | TI |
| Kevin Herrera | Interno | PMO | TI |
| Directores RR.HH | Externo | Cliente/Comprador | Recurso HUmanos |
| Empleados encuestados | Externo | Usuario final | Áreas operativas |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Levantar requerimientos y diseñar arquitectura de BD | 28-08-2026 |
| Construcción de Back-end (Ltree, Vistas Materializadas y Anonimato) | 25-09-2026 |
| Integrar inteligencia artificial de análisis cualitativa | 24-10-2026 |
| Desarrollo Front-end de landing page | 12-11-2026 |
| Despliegue a producción y cierre del proyecto | 03-12-2026 |

## Presupuesto estimado

11.800.000 CLP

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

1) Diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación web (Saas) b2b,que busca medir y analizar la calidad del clima laboral a través de encuestas completamente anónimas 2) Establecer una ventaja competitiva en el mercado de Recursos Humanos (HR Tech) capitalizando la integración de Inteligencia Artificial (IA) y protocolos estrictos de seguridad de datos. 3) Validar comercialmente el Producto Mínimo Viable (MVP) y asegurar la adopción inicial por parte de clientes corporativos durante el último trimestre del año fiscal 2026.

## Justificación del proyecto – Contexto

Las organizaciones contemporáneas requieren métricas precisas sobre el bienestar y compromiso de sus colaboradores para asegurar la retención de talento y la productividad. No obstante, los procesos actuales de medición enfrentan altos índices de abandono y sesgos en las métricas debido a la percepción de vulnerabilidad de los datos personales. Asimismo, el procesamiento manual de grandes volúmenes de datos cualitativos genera un cuello de botella operativo que impide una respuesta ágil y la oportuna toma de decisiones estratégicas por parte de la dirección.

## Problema-Necesidad

Déficit de Privacidad y Confianza: Ausencia de garantías técnicas que aseguren el anonimato real de los encuestados, lo que reduce significativamente la tasa de participación y la honestidad en las respuestas, especialmente en segmentaciones de equipos reducidos. Ineficiencia Analítica: Elevado costo en horas-hombre y latencia en el procesamiento manual de respuestas abiertas (cualitativas), retrasando la formulación de planes de acción organizacionales. Limitaciones de Escalabilidad Estructural: Dificultad de los sistemas legados para reflejar organigramas complejos y dinámicos sin perder la trazabilidad histórica de los indicadores de gestión.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollo de una plataforma SaaS multi-tenant fundamentada en una arquitectura de alta disponibilidad y seguridad. La solución integrará políticas de Row Level Security (RLS) nativas en PostgreSQL para garantizar el aislamiento lógico de los datos y el anonimato estadístico (bloqueo de métricas en muestras inferiores a 10 registros). Se incorporará procesamiento de lenguaje natural (NLP) mediante IA para la categorización y análisis de sentimiento de respuestas abiertas en tiempo real. Adicionalmente, el sistema soportará estructuras organizacionales complejas mediante la extensión LTREE y un modelo de datos basado en preguntas canónicas para asegurar la comparabilidad longitudinal de los resultados.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| -Garantizar la confidencialidad y la lógica de los datos organizacionales -Automatizar El análisis cualitativo de las retroalimentacion -Habilitar la gestión de jerarquías corporativas dinámicas. -Cumplimiento estricto del cronograma y presupuesto base. | -100% de cumplimiento en auditorías de políticas RLS, con cero exposición cruzada entre tenants y bloqueo automático de muestras críticas. -Reducción del 90% en el tiempo de procesamiento de respuestas abiertas, con una precisión de categorización de sentimiento superior al 85% -Tiempos de respuesta (latencia) menores a 500 ms en consultas de agregación y reportabilidad sobre estructuras de árbol multinivel (LTREE). -Despliegue del MVP en entorno de producción antes del 03/12/2026, sin superar el margen de contingencia del presupuesto aprobado de $11.800.000 CLP. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Asegurar la alta disponibilidad del servicio, la fiabilidad operativa del software y la precisión del modelo de Inteligencia Artificial, garantizando una experiencia de usuario fluida y libre de vulnerabilidades en la segregación de datos. | Disponibilidad: Uptime de la plataforma superior al 99.9% durante el primer mes de despliegue en producción. • Precisión Analítica: Nivel de exactitud del motor de IA $\ge$ 85% en la clasificación de sentimientos y extracción de tópicos (validado mediante testing manual de QA). • Seguridad Integral: Cero (0) vulnerabilidades críticas o exposición cruzada de datos detectadas en las auditorías de políticas RLS (Row Level Security). • Estabilidad del Código: Menos de 3 incidencias de criticidad alta (Severidad 1) durante la fase de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT). |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir estrictamente con los hitos de entrega establecidos para la validación académica e implementación del MVP de la plataforma. | Aprobación del 100% de los entregables y presentaciones de avance en las fechas estipuladas, culminando con el cierre y despliegue final el 03/12/2026. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Finalizar las fases de diseño de arquitectura (RLS/Ltree), programación (Backend/Frontend), integración del modelo de IA y pruebas de QA sin retrasos críticos. | Desviación del cronograma de desarrollo técnico (Sprints) menor al 10% del tiempo total planificado en la Carta Gantt original. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Ejecutar el desarrollo e implementación inicial de DataFlySolutions manteniéndose dentro del presupuesto base asignado para infraestructura cloud, consumo de tokens de IA y horas-hombre. |  | Gasto total del proyecto igual o inferior a los $11.800.000 CLP aprobados, sin necesidad de ejecutar más del 50% del fondo de contingencia. |

## Objetivos de desarrollo

Desarrollar e implementar una plataforma web SaaS multiempresa (arquitectura multi-tenant) orientada a la medición del clima laboral. El sistema debe ser capaz de mapear y soportar los distintos grados jerárquicos de cada organización mediante estructuras de datos avanzadas, asegurando la trazabilidad de los reportes por área. Se integrará un motor de Inteligencia Artificial para el procesamiento de lenguaje natural (NLP), el cual canalizará, clasificará y analizará el sentimiento de las reseñas y respuestas abiertas de los usuarios. Finalmente, el software debe incorporar un módulo interactivo para la formulación, asignación y seguimiento de planes de acción basados en los resultados obtenidos, garantizando en todo momento la privacidad de los datos mediante políticas Row Level Security (RLS).

## Entregables

Documentación Técnica y de Proyecto: - Documento de Arquitectura de Software, Diagrama de Entidad-Relación y especificación de políticas de seguridad Row Level Security (RLS). - Manuales de Usuario para Administradores de RRHH, Líderes de Área y Colaboradores. - Informe final del proyecto de título y documentación de auditoría de seguridad/QA. Plataforma Web SaaS (MVP Funcional): - Módulo de Gestión Jerárquica Multiempresa: Motor de administración de organizaciones y mapeo de áreas mediante la extensión LTREE. - Módulo de Encuestas y Banco de Preguntas Canónicas: Interfaz de creación, programación y aplicación de evaluaciones de clima. - Motor de Inteligencia Artificial Cualitativa: Módulo de NLP para el procesamiento, canalización y clasificación de sentimientos en reseñas y respuestas abiertas. - Dashboard Analítico e Interactivo: Panel de visualización de métricas en tiempo real con bloqueo automático de anonimato para muestras menor a 10 respuestas. - Módulo de Gestión de Planes de Acción: Sistema de asignación de tareas, seguimiento de compromisos y plazos para la mejora organizacional. Infraestructura y Código Fuente: - Repositorio de código fuente documentado y parametrizado. - Infraestructura desplegada en entorno Cloud de alta disponibilidad (Supabase).

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

### Requerimientos Funcionales de Alto Nivel - Gestión Multi-tenant y Jerárquica: El sistema debe operar bajo un modelo SaaS multiempresa, permitiendo modelar dinámicamente organigramas complejos utilizando la extensión LTREE y administrar usuarios mediante un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC de 4 niveles). - Ciclo de Vida de Encuestas: La plataforma debe permitir configurar encuestas, enlazarlas a preguntas canónicas para análisis histórico, y gestionar su estado (borrador, activa, cerrada), incluyendo notificaciones automatizadas. - Ejecución y Clasificación Manual: El sistema proveerá una interfaz para que los colaboradores respondan encuestas cuantitativas y seleccionen manualmente emociones que representen su estado de bienestar. - Dashboard Analítico: Generación de paneles interactivos que muestren tasas de participación, promedios por dimensión y emociones predominantes, filtrados automáticamente según el área de responsabilidad del líder. - Planes de Acción: Módulo para que jefaturas y gerencia puedan crear, asignar responsables y hacer seguimiento a compromisos de mejora basados en los resultados de la encuesta. ### Requerimientos No Funcionales de Alto Nivel - Aislamiento y Seguridad (RLS): La base de datos debe implementar estrictamente políticas de Row Level Security (RLS) para garantizar que los datos entre empresas sean inaccesibles cruzadamente, basando la autorización en tokens JWT. - Privacidad y Cumplimiento Normativo: El sistema debe cumplir con la Ley 21.719, garantizando el anonimato por diseño mediante un umbral mínimo de respuestas (por defecto 10) que bloquee reportes de grupos reducidos. - Rendimiento en Estructuras de Árbol: Las consultas jerárquicas para la generación de reportes y agregaciones (apoyadas en vistas materializadas) deben mantener una latencia inferior a 500 ms a 3 segundos. - Disponibilidad y Concurrencia: La infraestructura Cloud debe soportar hasta 10.000 envíos simultáneos, garantizar un Uptime del 99.9% y ejecutar respaldos diarios. - Diseño Responsivo (Mobile First): La interfaz de usuario, especialmente el módulo de respuestas, debe ser plenamente usable desde dispositivos móviles para asegurar altas tasas de participación.

## Premisas y restricciones

Premisas: - Se asume que los colaboradores (usuarios finales) tendrán acceso a un dispositivo con conexión a internet (smartphone o PC) y a su correo electrónico corporativo o personal para recibir el "enlace" de acceso. - Las empresas cliente proveerán la información precisa y actualizada de su organigrama para configurar correctamente la jerarquía de áreas antes de lanzar la encuesta. Restricciones: - Normativa: El sistema debe cumplir estrictamente con la Ley 21.719 de protección de datos, asegurando el anonimato mediante la restricción por umbral (mínimo 10 respuestas) en las vistas de reportes. - Arquitectura: Toda regla de seguridad y acceso a datos debe vivir en la base de datos (PostgreSQL) mediante Row Level Security (RLS), y no en la capa del Frontend. - Infraestructura: Se debe implementar un mecanismo de keep-alive para evitar que el entorno de base de datos entre en pausa por inactividad durante la fase de desarrollo/académica.

## Riesgos iniciales de alto nivel

### Riesgos iniciales de alto nivel - Riesgo de Seguridad y Privacidad: Fallos en la configuración de las políticas RLS podrían exponer datos de una empresa a otra (vulneración multi-tenant) o revelar la identidad de un encuestado. (Mitigación: Pruebas exhaustivas de QA en los roles de base de datos). - Riesgo de Rendimiento: La generación de reportes sobre jerarquías muy profundas o con un alto volumen de respuestas podría superar el tiempo límite de carga de 3 segundos. (Mitigación: Uso de vistas materializadas e índices optimizados en LTREE). - Riesgo de Adopción: Si la interfaz no es verdaderamente intuitiva y responsive en dispositivos móviles, la tasa de participación de los colaboradores podría ser demasiado baja para generar reportes estadísticamente válidos.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

### Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo - Base de Datos y Backend (BaaS): PostgreSQL gestionado a través de Supabase. Se utilizará la extensión LTREE para el modelado de jerarquías organizacionales y RLS para la seguridad multi-tenant. - Autenticación: Supabase Auth utilizando Magic Links (vía correo electrónico) y validación de tokens JWT. - Frontend: Desarrollo basado en tecnologías web modernas (Ej. React.js, Angular o Vue.js) aplicando un enfoque Mobile First con HTML5 y CSS3. - Gestión y Versionado: Repositorio Git (Ej. GitHub/GitLab) para el control de versiones del código fuente, y Supabase CLI para gestionar los cambios de esquema en la base de datos mediante migraciones versionadas.

## Tipo de Interfaz de Hardware

El sistema es una plataforma web (SaaS) alojada en la nube, por lo que no requiere interfaces de hardware propietario ni servidores locales por parte del cliente. La interacción del usuario con el sistema se realizará a través del hardware de uso cotidiano: - Dispositivos móviles (Smartphones y Tablets) iOS y Android. - Computadoras de escritorio y computadoras portátiles (Laptops) con conexión a Internet y dispositivos de entrada estándar (teclado, mouse/touchpad).

## Tipo de Interfaz de Software

Interfaz de Usuario (GUI): Interfaz gráfica web accesible a través de navegadores modernos (Chrome, Safari, Edge, Firefox), diseñada con principios de usabilidad y adaptabilidad (Responsive Web Design). Protocolos de Comunicación: Interacción cliente-servidor a través de peticiones HTTP/REST (o GraphQL) seguras mediante cifrado HTTPS/TLS 1.2+. Interfaz de Autenticación: Integración con servicio de correo electrónico (SMTP) para el envío de enlaces mágicos y validación de sesiones vía JWT (JSON Web Tokens) en las cabeceras de autorización. Interfaz de Base de Datos: Conexión y ejecución de consultas SQL estándar y operaciones sobre estructuras de árbol (LTREE) mediante el cliente SDK de Supabase.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Naturaleza de la Interfaz: Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) basada en la Web, desarrollada bajo el principio de Diseño Web Adaptativo (Responsive Web Design) para garantizar una experiencia óptima tanto en dispositivos móviles como en navegadores de escritorio. Enfoque UX/UI adaptado por Rol de Usuario: - Módulo del Colaborador (Nivel 4 - Encuestado): Diseñado bajo un enfoque Mobile-First, con una interfaz limpia, intuitiva y libre de distracciones. Incluye componentes interactivos sencillos como escalas tipo Likert, selecciones mediante botones de opción (radio buttons), un selector visual de emociones (emojis/íconos), barras de progreso visual en tiempo real y contadores regresivos del plazo de la encuesta. - Módulo de Gestión y Analítica (Niveles 2 y 3 - Gerencia y Jefes de Área): Diseñado y optimizado para pantallas de escritorio y tablets. Incorpora dashboards analíticos interactivos con gráficos de rendimiento, indicadores KPI por dimensión, tablas jerárquicas navegables (para explotar la estructura del organigrama) y paneles de administración para la asignación y seguimiento de Planes de Acción. Personalización Visual (Multi-tenant): La interfaz soporta la adaptación de identidad corporativa por cliente, permitiendo el despliegue del logotipo de la empresa en la pantalla de inicio de sesión y en la cabecera principal de la aplicación. Accesibilidad e Idioma: Interfaz desarrollada íntegramente en español, con diseño inclusivo que cumple con estándares básicos de accesibilidad web (alto contraste, tipografías legibles y zonas táctiles amplias en móviles) para asegurar que cualquier colaborador pueda responder sin barreras tecnológicas.

# Requisitos de aprobación del proyecto

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |